## Slide 1: Control Proyectos de Construcción
Unidad Analítica

## Slide 2: ÍNDICE
ENTENDIMIENTO DEL PROCESO Y LA OPORTUNIDAD
OBJETIVOS Y ALCANCE
FASES PROPUESTAS
REQUERIMIENTOS INICIALES
COTIZACIONES PROVEEDORES INFORMÁTICOS
DESARROLLO PROPIO

## Slide 3: ÍNDICE
ENTENDIMIENTO DEL PROCESO Y LA OPORTUNIDAD
OBJETIVOS Y ALCANCE
FASES PROPUESTAS
REQUERIMIENTOS INICIALES
COTIZACIONES PROVEEDORES INFORMÁTICOS
DESARROLLO PROPIO

## Slide 4: ENTENDIMIENTO DEL PROCESO
1. PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
2. CONTRATACIÓN PROYECTO
3. CONTROL PROYECTO
4. FACTURACIÓN Y PAGO (NUESTRO CLIENTE)
CONTRATOS
PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE OBRA
ÓRDENES DE PAGO
INFORMES MENSUALES
ACTA DE SUPERVISIÓN/ REVISIÓN/
ENTREGA DEL BIEN, SERVICIO U OBRA
EJECUTADA
NOTIFICACIÓN DE PAGO

## Slide 5: ENTENDIMIENTO DEL PROCESO – ESTADOS DE LOS ITEMS DEL PRESUPUESTO

## Slide 6: OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL SOFTWARE
El software de control de presupuestos es inestable y poco flexible.
La aplicación se instala localmente y la consolidación de bases de datos se dificulta (hoy no está consolidada), lo que imposibilita el análisis transversal de la información.

## Slide 7: OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL SOFTWARE
El ambiente de cargue de información es poco intuitivo, muy manual y visualmente pobre (baja usabilidad).
Cuando se monta el presupuesto, únicamente permite cargar los capítulos, los subcapítulos y demás detalles deben ser cargados manualmente (este cargue puede tardar hasta dos meses).

## Slide 8: OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL SOFTWARE
El manual de usuario es pobre y no define los procesos al detalle necesario.
La herramienta debido a las oportunidades que se enumeraron anteriormente, se utiliza únicamente como registro de cierta información que previamente es calculada en Excel. Teniendo un uso paralelo haciendo ineficiente el proceso.

## Slide 9: ÍNDICE
ENTENDIMIENTO DEL PROCESO Y LA OPORTUNIDAD
OBJETIVOS Y ALCANCE
FASES PROPUESTAS
REQUERIMIENTOS INICIALES
COTIZACIONES PROVEEDORES INFORMÁTICOS
DESARROLLO PROPIO

## Slide 10: OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL: Desarrollar, actualizar o adquirir una herramienta para el control de proyectos de construcción de PAYC.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Obtener información de control presupuestal o de costos de manera oportuna y con calidad.
Obtener una base de datos centralizada de costos y tiempos ejecutados.
Reducir el tiempo empleado para el registro asociado al control presupuestal y de ejecución.
Obtener la información financiera y de avance de ejecución para los informes mensuales en tiempo real.

## Slide 11: ÍNDICE
ENTENDIMIENTO DEL PROCESO Y LA OPORTUNIDAD
OBJETIVOS Y ALCANCE
FASES PROPUESTAS
REQUERIMIENTOS INICIALES
COTIZACIONES PROVEEDORES INFORMÁTICOS
DESARROLLO PROPIO

## Slide 12: FASES PROPUESTAS
INICIO
FIN

## Slide 13: ÍNDICE
ENTENDIMIENTO DEL PROCESO Y LA OPORTUNIDAD
OBJETIVOS Y ALCANCE
FASES PROPUESTAS
REQUERIMIENTOS INICIALES
COTIZACIONES PROVEEDORES INFORMÁTICOS
DESARROLLO PROPIO

## Slide 14: REQUERIMIENTOS INICIALES
REGISTRO DE INFORMACIÓN
TERCEROS O CONTRATISTAS
CONTRATOS, ATRIBUTOS Y MODIFICACIONES, SUMINISTROS/ SERVICIOS (ÍTEMS) Y SUS VALORES
PRESUPUESTO Y PROGRAMA DEL PROYECTO
REGISTRO DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS FINALIZADOS
REGISTRO SUMINISTROS RECIBIDOS
NOTIFICACIONES DE PAGO
INTEGRACIÓN CON EL FORMATO BAJO EL CUAL PAYC PRODUCE PRESUPUESTOS Y PROGRAMAS
INTEGRACIÓN CON LOS PRINCIPALES FORMATOS/SOFTWARE PARA PRESUPUESTACIÓN Y PROGRAMACIÓN (MS PROJECT)
CAUSAS DESVÍOS
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
ESCENARIOS PARA EL CÁLCULO DEL COSTO REAL
REPORTES
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
INDICADORES PROYECTOS
ORDEN DE PAGO PARA CLIENTE
ROLES SISTEMA
CONTROLADOR
DIRECTOR DE OBRA
COORDINADOR
ADMINISTRADOR SISTEMA EN OBRA
ADMINISTRADOR SISTEMA EN PAYC ANALÍTICA/SISTEMAS
CLIENTE FINAL

## Slide 15: CAUSAS DESVÍOS – PREVER IMPACTOS FUTUROS

## Slide 16
¿Cómo se logró este resultado?
1. Modelando los retos
DINÁMICA DE SISTEMAS EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Y CAMBIOS
Y los resultados… En más de 100 proyectos en los que se han implementado la metodología desarrollada se han generado ahorros de alrededor de $1.3 billones de dólares.
Prever los impactos futuros
Cuantificar los impactos de cambiar lo planificado
Cuantificar los impactos de los demoras en la información
Identificar los cambios en tiempos de los impactos futuros
Diagnosticar las causas de los impactos
Examinar opciones de reprogramación y evaluar su impacto
2. Entendiendo las relaciones entre los retos y los diferentes entes participantes del proyecto.
3. Simulando el proyecto bajo las condiciones encontradas y experimentando diferentes escenarios para encontrar el que minimice los sobrecostos.

## Slide 17: ÍNDICE
ENTENDIMIENTO DEL PROCESO Y LA OPORTUNIDAD
OBJETIVOS Y ALCANCE
FASES PROPUESTAS
REQUERIMIENTOS INICIALES
COTIZACIONES PROVEEDORES INFORMÁTICOS
DESARROLLO PROPIO

## Slide 18: COTIZACIONES DE PROVEEDORES
Número de licencias | Precio licencia a un año (Sin IVA)
1 (presupuestos) 1 (control) | $ 11,676,000
Número de licencias | Precio mínimo | Precio máximo
1 (presupuesto) 50 (control) | $ 192,800,402 | $ 227,042,007
1 (presupuesto) 70 (control) | $ 266,518,202 | $ 297,238,230
VENTAJAS
Software especializado para el sector construcción.
Incluye la mayoría de características necesarias para la administración de contratos y avances de obra.
Alta usabilidad, intuitivo y cargue automático de proyectos.
Es posible enlazar con Revit y AutoCAD.
Flexibilidad en la creación de informes.
DESVENTAJAS
El módulo de control, depende del módulo de presupuesto.
No es posible agregar características adicionales necesarias en el control.

## Slide 19: COTIZACIONES DE PROVEEDORES
Producto | Precio licencia perpetua (USD) | ≈Precio licencia perpetua (COP)
Licencia de Project Server | $ 8,000 | $ 24,000,000
Desarrollo de la aplicación | El valor de la licencia no incluye el desarrollo de la aplicación necesaria para el control de proyectos. | 
VENTAJAS
Software que funciona en la nube.
Alta flexibilidad para el desarrollo de herramientas.
DESVENTAJAS
Tiempo de implementación de la herramienta.

## Slide 20: COTIZACIONES DE PROVEEDORES
Producto | Precio licencia anual (USD) | ≈Precio licencia anual (COP)
Community | Gratis | 
Enterprise | $ 7,000 | $ 21,000,000
Desarrollo de la aplicación | El valor de la licencia no incluye el desarrollo de la aplicación necesaria para el control de proyectos. | 
VENTAJAS
Software que funciona en la nube.
Alta flexibilidad para el desarrollo de herramientas.
DESVENTAJAS
Tiempo de implementación de la herramienta.
Curva de aprendizaje para la implementación

## Slide 21: COTIZACIONES DE PROVEEDORES
Tipo de licencia | Precio licencia a un año (USD) | ≈Precio licencia a un año (COP)
VENTAJAS
Software especializado para el sector construcción.
Incluye la mayoría de características necesarias para la administración de contratos y avances de obra.
Alta usabilidad, intuitivo y cargue automático de proyectos.
Flexibilidad en la creación de informes.
Software que funciona en la nube.
DESVENTAJAS
El módulo de control, depende del módulo de presupuesto.
No es posible agregar características adicionales necesarias en el control.

## Slide 22: COTIZACIONES DE PROVEEDORES
Tipo de licencia | Precio licencia a un año (USD) | ≈Precio licencia a un año (COP)
Enterprise (Número ilimitado de proyectos y de usuarios) | $ 12,000 | $ 36,000,000
VENTAJAS
Administración de proyectos en tiempo real y colaborativos.
Herramienta multiplataforma, con alta usabilidad y muy visual.
Integración con varias aplicaciones de control de proyectos
DESVENTAJAS
No es posible realizar control presupuestal a través de la herramienta.
No incluye características necesarias para la administración de contratos.

## Slide 23: COTIZACIONES DE PROVEEDORES
Tipo de licencia | ≈Precio licencia a un año (COP)
100 licencias | $ 200,000,000
VENTAJAS
Software especializado en el sector construcción, específicamente para el control de proyectos.
Cuenta con versión on-line que permite mayor flexibilidad.
DESVENTAJAS
Software con baja usabilidad, arquitectura informática un poco anticuada.

## Slide 24: ÍNDICE
ENTENDIMIENTO DEL PROCESO Y LA OPORTUNIDAD
OBJETIVOS Y ALCANCE
FASES PROPUESTAS
REQUERIMIENTOS INICIALES
COTIZACIONES PROVEEDORES INFORMÁTICOS
DESARROLLO PROPIO

## Slide 25: RECURSOS NECESARIOS Y COSTOS DEL PROYECTO DE DESARROLLO
RECURSOS HUMANOS
SERVIDOR
ITEM | COSTO MENSUAL | COSTO TOTAL | 
 |  | ESCENARIO PROPUESTO (6 MESES) | ESCENARIO PESIMISTA (9 MESES)
SERVIDOR DESARROLLO | $ 309.241 | $ 3.710.887 | $ 5.875.571
TIPO DE FUNCIONALIDAD | COSTO TOTAL DESARROLLO |  | MESES DESARROLLO | 
 | ESCENARIO PROPUESTO | ESCENARIO PESIMISTA | ESCENARIO PROPUESTO | ESCENARIO PESIMISTA
DISEÑO | $ 27.993.750 | $ 41.990.625 | 6,9 | 10,35
IMPLEMENTACIÓN | $ 29.775.000 | $ 44.662.500 | 4,6 | 6,84
CIERRE | $ 0 | $ 0 | 1,3 | 1,93
TOTAL | $ 57.768.750 | $ 86.653.125 | 12,7 | 19,12
VALOR INICIAL DEL PROYECTO: ESCENARIO PROPUESTO $ 61.479.637
ESCENARIO PESIMISTA $ 92.528.696
33%(Gestor)
(Profesional Analítica Avanzada)
(Desarrollador )
(Practicante)

## Slide 26: PASOS A SEGUIR