## Slide 1
SEGUIMIENTO UNIDAD ANALÍTICA
13 NOV 2018

## Slide 2
PROGRAMA DE PROYECTOS
FRENTE DE TRABAJO | AVANCE
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA | 100%
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS | 13%
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS | 13%
PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS | 17%
PROYECTO 5. CALIFICACIÓN CONTRATISTAS | 5%

## Slide 3
PROYECTO 1. INTEGRACIÓN FACTURACIÓN, NÓMINA Y CARTERA

## Slide 4
CIERRE -> 100%
  SE REALIZÓ PRESENTACIÓN Y REUNIÓN DE CIERRE EN LA CUAL SE PACTARON LAS RESPONSABILIDADES DE CADA ÁREA CON RESPECTO AL APLICATIVO
PASOS A SEGUIR
REALIZAR ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
ATRASO CON RESPECTO A LO PLANIFICADO -> 2 SEMANAS

## Slide 5
PROYECTO 2. CONTROL PROYECTOS

## Slide 6
AVANCE ESTIMADO: 13%
ETAPA ACTUAL -> DISEÑO (INICIO 1 DE NOVIEMBRE 2018 – FIN 13 DE JUNIO 2019)
SE CONTINUÓ EL PROCESO DE DISEÑO DEL MODELO DE DATOS
ENTREGABLES DISEÑO
PASOS A SEGUIR:
FINALIZAR DISEÑO DE MODELO DE DATOS Y DE FLUJO DE U SO
POR ETAPAS FASES
En avance
Finalizada

## Slide 7
PROYECTO 3. APRENDIZ PRECIOS

## Slide 8
AVANCE ESTIMADO: 13%
ETAPA ACTUAL -> RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
SE PRESENTÓ EL PROYECTO A MAURICIO HERNANDEZ
SE AVANZÓ EN LA ELABORACIÓN Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE FUENTES EXÓGENAS.
SE AVANZÓ EN LA REALIZACIÓN DEL DICCIONARIO DE DATOS DEL SOFTWARE PARA LA GENERACIÓN DE PRESUPUESTOS.
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada
ENTREGABLES RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

## Slide 9
  PROYECTO 4. PILOTO APRENDIZ FORMATOS

## Slide 10
AVANCE ESTIMADO: 17%
AVANCES
SE FINALIZÓ LA IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATO INTR046, INTR045 SOLICITUD GENÉRICA Y SE AVANZÓ EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATO INTRR045 EXCAVACIONES
IMPLEMENTACIÓN REVISIÓN DE OBRA (7%)
INTR001 CONTROL PLANOS -> 100%
INTR046 SOLICITUD INICIO - > 100%
INTR045 EXCAVACIONES -> 50%
INTR045 GENÉRICO 100% -> GENÉRICO
POR ETAPAS / FASES
En avance
Finalizada

## Slide 11
ESTRATÉGICAS / TÁCTICAS

## Slide 12
AVANCES
CONSECUCIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y PARA EL DESARROLLO:SE CONTINUÓ EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR INVERSIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
BASE DE DATOS CONTRATACIONES: SE PRESENTÓ LO ENCONTRADO EN LA BASE DE DATOS DE CONTRATACIONES Y SE ESTABLECIÓ EL COMPROMISO DE PLANIFICAR UN PROYECTO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE DICHA BASE DE DATOS.
NOTIPAYC: SE ENVÍO LA PROPUESTA PARA NOTIPAYC.
SOFTWARE PARA UNIDAD:SE EVALUARON SOFTWARE SUSTITUTOS DE MICROSOFT VISIO Y MICROSOFT PROJECT PARA LA GESTIÓN DE LA UNIDAD. SE ESTABLECIÓ LA NECESIDAD DE ADQUIRIR UNA LICENCIA DE OFFICE CON VISIO Y PROJECT PARA LA UNIDAD.
PASOS A SEGUIR
DEFINIR SOFTWARE PARA OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA.
INSTALAR SOFTWARE PARA GESTIÓN DE CONTRASEÑAS
EVALUAR ALTERNATIVAS DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN.
PLANIFICAR EL PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE LA BASE DE DATOS DE CONTRATACIONES
CONTINUAR CON LA INVESTIGACÍÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y EN ESPECIE POR INVERSIONES EN CIENCIA