## Slide 1: Control Proyectos de Construcción Unidad Analítica

## Slide 2: ÍNDICE
ENTENDIMIENTO DEL PROCESO Y LA OPORTUNIDAD
OBJETIVOS Y ALCANCE
FASES PROPUESTAS
EQUIPO DE TRABAJO
RECURSOS NECESARIOS
REQUERIMIENTOS INICIALES

## Slide 3: ENTENDIMIENTO DEL PROCESO
1. PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
2. CONTRATACIÓN PROYECTO
3. CONTROL PROYECTO
4. FACTURACIÓN Y PAGO (NUESTRO CLIENTE)
CONTRATOS
PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE OBRA
ÓRDENES DE PAGO
INFORMES MENSUALES
ACTA DE SUPERVISIÓN/ REVISIÓN/
ENTREGA DEL BIEN, SERVICIO U OBRA
EJECUTADA
NOTIFICACIÓN DE PAGO

## Slide 4: ENTENDIMIENTO DEL PROCESO – ESTADOS DE LOS ITEMS DEL PRESUPUESTO

## Slide 5: OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL SOFTWARE
El software de control de presupuestos es inestable y poco flexible.
La aplicación se instala localmente y la consolidación de bases de datos se dificulta (hoy no está consolidada), lo que imposibilita el análisis transversal de la información.

## Slide 6: OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL SOFTWARE
El ambiente de cargue de información es poco intuitivo, muy manual y visualmente pobre (baja usabilidad).
Cuando se monta el presupuesto, únicamente permite cargar los capítulos, los detalles deben ser cargados manualmente (este cargue puede tardar hasta dos meses).

## Slide 7: OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL SOFTWARE
El manual de usuario es pobre y no define los procesos al detalle necesario.
La herramienta debido a las oportunidades que se enumeraron anteriormente, se utiliza únicamente como registro de cierta información que previamente es calculada en Excel. Teniendo un uso paralelo haciendo ineficiente el proceso.

## Slide 8: OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL: Desarrollar, actualizar o adquirir una herramienta para el control de proyectos de construcción de PAYC.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Obtener información de control presupuestal o de costos de manera oportuna y con calidad
Obtener una base de datos centralizada de costos y tiempos ejecutados
Reducir el tiempo empleado para el registro asociado al control presupuestal y de ejecución.
Obtener la información financiera y de avance de ejecución para los informes mensuales en tiempo real

## Slide 9: FASES PROPUESTAS

## Slide 10: REQUERIMIENTOS INICIALES
REGISTRO DE INFORMACIÓN
TERCEROS O CONTRATISTAS
CONTRATOS, ATRIBUTOS Y MODIFICACIONES, SUMINISTROS/ SERVICIOS (ÍTEMS) Y SUS VALORES
PRESUPUESTO Y PROGRAMA DEL PROYECTO
REGISTRO DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS FINALIZADOS
REGISTRO SUMINISTROS RECIBIDOS
NOTIFICACIONES DE PAGO
INTEGRACIÓN CON EL FORMATO BAJO EL CUAL PAYC PRODUCE PRESUPUESTOS Y PROGRAMAS
INTEGRACIÓN CON LOS PRINCIPALES FORMATOS/SOFTWARE PARA PRESUPUESTACIÓN Y PROGRAMACIÓN (MS PROJECT)
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
ESCENARIOS PARA EL CÁLCULO DEL COSTO REAL
REPORTES
FLUJO DE INGRESOS
INDICADORES PROYECTOS
ORDEN DE PAGO PARA CLIENTE
ROLES SISTEMA
CONTROLADOR
DIRECTOR DE OBRA
COORDINADOR
ADMINISTRADOR SISTEMA EN OBRA
ADMINISTRADOR SISTEMA EN PAYC ANALÍTICA/SISTEMAS
CLIENTE FINAL

## Slide 11: RECURSOS NECESARIOS Y COSTOS DEL PROYECTO DE DESARROLLO
RECURSOS HUMANOS
SERVIDOR
ITEM | COSTO MENSUAL | COSTO TOTAL | 
 |  | ESCENARIO PROPUESTO (6 MESES) | ESCENARIO PESIMISTA (9 MESES)
SERVIDOR DESARROLLO | $ 309.241 | $ 1.855.443 | $ 2.783.165
TIPO DE FUNCIONALIDAD | COSTO TOTAL DESARROLLO |  | MESES DESARROLLO | 
 | ESCENARIO PROPUESTO | ESCENARIO PESIMISTA | ESCENARIO PROPUESTO | ESCENARIO PESIMISTA
CONECTIVIDAD | $ 4.885.417 | $ 7.328.125 | 0,51 | 0,77
FORMULARIOS Y TABLAS | $ 26.203.125 | $ 39.304.688 | 3,42 | 5,13
LEVANTAMIENTO INFO | $ 5.885.417 | $ 8.828.125 | 1,07 | 1,60
PROCESAMIENTO INFO | $ 4.085.938 | $ 6.128.906 | 0,51 | 0,76
REPORTE | $ 16.054.688 | $ 24.082.031 | 1,76 | 2,64
TOTAL | $ 57.114.583 | $ 85.671.875 | 6,20 | 9,30
25% TIEMPO
100% TIEMPO
90% TIEMPO
VALOR TOTAL PROYECTO: ESCENARIO PROPUESTO $ 58’970.026
ESCENARIO PESIMISTA $ 88’455.040

## Slide 12: DUDAS POR RESOLVER
¿CUAL ES EL ESTÁNDAR DE ITEMS EN CONSTRUCCIÓN?
¿EL REGISTRO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OCURRE DESPUÉS O ANTES DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA?